**APLICATIVO PANEL MEDICO**

El proyecto está dividido en 3 etapas:

* Asignación de médicos y visitadores
* Agendamiento
* Compromiso

**ASIGNACION DE MEDICOS Y VISITADORES:**

Esta etapa está destinada a la carga de Datos de Médicos y visitadores, zonificados y regionalizados de tal forma que haya una correlación entre las regiones, zonas y los médicos que se encuentren en la misma zona del visitador.

Para esta etapa, necesitamos contar con:

* Información de Perfil de Visitador
* Información de Perfil de médico
* Zonas y Regiones por médico y visitador

Esta información será gestionada por un Administrador, el mismo que será el responsable de la actualización y cambios de la misma.

**Tiempo tentativo de desarrollo:** 2 semanas.

**AGENDAMIENTO:**

Esta segunda etapa está destinada a al proceso de agendamiento de las visitas médicas, en las que por región y zona, cada visitador tendrá un plan de visitas de los médicos que se encuentran en su zona.

Esta información será completada por un Supervisor, el mismo que asignará las visitas de los médicos, y podrá observar en su panel, todos los visitadores de su área.

**Tiempo tentativo de desarrollo:** 3 semanas.

**COMPROMISO:**

La tercera fase está relacionada con la visita en general., en donde el visitador tendrá 3 items a tomar en cuenta en cada visita:

* PREVISITA: Con datos de la anterior visita
* OBJETIVOS: El target a cumplir en la visita
* EVALUACION POST-VISITA: Novedades después de la visita

La información que maneja cada visitador es referente a productos médicos y cantidades, los mismos que son registrados y contabilizados para futuros análisis.

**Tiempo tentativo de desarrollo:** 4 semanas.

**Tiempo total estimado de desarrollo**: 9 semanas

**ALCANCE DEL APLICATIVO:**

* Para el manejo del aplicativo, existirán 3 perfiles:
  + Administrador
  + Supervisor
  + Visitador
* Cada visitador y supervisor, al ingresar al aplicativo, podrá revisar su propia información, y no de los demás supervisores y/o visitadores.
* La información proveniente de medicamentos y clientes, son obtenidas de fuentes externas como RPS en el caso de los medicamentos, y de Leterago en el caso de los clientes. Esto es importante considerar debido a que se propondrá un proceso de carga para la información inicial, y su posterior actualización por parte del Administrador del aplicativo.
* El aplicativo NO arrojará datos estadísticos, solo entregará reportes en Excel para su posterior interpretación.
* El Administrador del aplicativo será una persona designada por el área Comercial y Marketing que sea el encargado de alimentar, configurar, actualizar y registrar los datos que mes a mes se puedan presentar. El Área de Sistemas apoyará en el tema de carga de información, errores en desarrollo y nuevos requerimientos.
* El aplicativo estará desarrollado para que pueda ser operado en computadores, laptops, smarthphones tablets y cualquier otro dispositivo móvil.
* Cualquier adecuación adicional al plan general de desarrollo se lo categorizará y se lo evaluará por parte del Área de Sistemas, el mismo que, dependiendo del impacto, propondrá nuevos tiempos de desarrollo
* En primera instancia, se creará un piloto en pre-producción del aplicativo, para que pueda ser utilizada a la par del actual método de registro de panel médico. Este plan piloto nos ayudará a fortalecer el aplicativo, corrección de errores, mejoras en visualización y demás ajustes pertinentes.